|  |  |
| --- | --- |
| 프로젝트 주제 | |
| 주제 : 통합적인 프로그램 페이지 구축  1. 블로그를 통한 crud 게시판 작성(기본)  사용기술 : spring, java, mybatis, Oracle, bootstrap, jquery  추가 요구사항: 회원가입기능 넣기, 로그인넣기  여기에 해당 URL연결할 예정  2. 공공데이터 API를 활용한 코로나담당보건소(병원) 위치  3. 공공데이터 API를 활용한 마스크 파는 약국, 약국별재고현황등  사용기술 : API연결이 주를 이루어서 작업할 예정  git을 통해 일일할당량 커밋예정 | |
| 2020-04-28(화) | Github commit 완료 |
| 2020-04-29(수) | Github commit 완료 |
| 2020-04-30(목) | Github commit 완료 |
| 2020-05-01(금) | Github commit 완료 |
| 2020-05-02(토) | Github commit 완료 |
| 2020-05-03(일) | Github commit 완료 |
| 2020-05-04(월) | Github commit 완료 |
| 2020-05-05(화) | Github commit 완료 |
| 2020-05-06(수) | Github commit 완료 |
| 2020-05-06(목) | Github commit 완료 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 프로젝트 완료사항 | |
| 프로젝트 주제 대표님에게 검수 | 완료(4/28) |
| 기본 개발환경 세팅(Oracel, sql developer) | 완료(4/28) |
| Spring+Oracle연동 | 완료(4/28~29) |
| Office설치 | 완료(4/29) |
| 게시판(쓰기) | 완료(4/29) |
| 게시판(읽기) | 완료(4/29) |
| 게시판(수정) | 완료(4/30) |
| 게시판(삭제) | 완료(4/30) |
| 페이지네이션추가 | 완료(4/30) |
| 검색기능 추가 | 완료(5/1) |
| 페이징처리구현 (10개씩) | 완료(5/1) |
| 게시판다듬기, 벨리데이션 체크 | 완료(5/2) |
| 게시판 댓글 목록 구현 | 완료(5/2) |
| 게시판 댓글 작성, 수정, 삭제 | 완료(5/3) |
| 부트스트랩 적용 | 완료(5/3) |
| 회원가입 로그인 기능 구현 | 완료(5/3) |
| 회원가입 로그인 수정,삭제기능 추가 | 완료(5/4) |
| 블로그 추가 수정사항 파악 | 완료(5/4) |
| 게시판 다듬기, 위쪽 nav바 추가 | 완료(5/5) |
| 부트스트랩 적용 안된 부분 적용 | 완료(5/5) |
| 관리자페이지 개설(+관리자권한부여) | 완료(5/6) |
| 관리자 페이지-회원정보조회 | 완료(5/6) |
| 관리자페이지-회원삭제 | 완료(5/6~5/7) |
| 관리자 통계(게시판,댓글,회원수) | 진행중(5/7~ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 추가, 보완해야할 부분 | |
| 공공데이터 API 약국(마스크)찾기 | 미구현 |
| 공공데이터 API 코로나 담당보건소찾기 | 미구현 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |