|  |  |
| --- | --- |
| 프로젝트 주제 | |
| 주제 : 통합적인 프로그램 페이지 구축  1. 블로그를 통한 crud 게시판 작성(기본)  사용기술 : spring, java, mybatis, Oracle, bootstrap, jquery  추가 요구사항: 회원가입기능 넣기, 로그인넣기  여기에 해당 URL연결할 예정  2. 공공데이터 API를 활용한 코로나담당보건소(병원) 위치  3. 공공데이터 API를 활용한 마스크 파는 약국 조회  사용기술 : API연결이 주를 이루어서 작업할 예정  git을 통해 일일할당량 커밋예정 | |
| 2020-04-28(화) | Github commit 완료 |
| 2020-04-29(수) | Github commit 완료 |
| 2020-04-30(목) | Github commit 완료 |
| 2020-05-01(금) | Github commit 완료 |
| 2020-05-02(토) | Github commit 완료 |
| 2020-05-03(일) | Github commit 완료 |
| 2020-05-04(월) | Github commit 완료 |
| 2020-05-05(화) | Github commit 완료 |
| 2020-05-06(수) | Github commit 완료 |
| 2020-05-07(목) | Github commit 완료 |
| 2020-05-08(금) | Github commit 완료 |
| 2020-05-11(월) | Github commit 완료 |
| 2020-05-12(화) | Github commit 완료 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 프로젝트 완료사항 | |
| 프로젝트 주제 대표님에게 검수 | 완료(4/28) |
| 기본 개발환경 세팅(Oracel, sql developer) | 완료(4/28) |
| Spring+Oracle연동 | 완료(4/28~29) |
| Office설치 | 완료(4/29) |
| 게시판(쓰기) | 완료(4/29) |
| 게시판(읽기) | 완료(4/29) |
| 게시판(수정) | 완료(4/30) |
| 게시판(삭제) | 완료(4/30) |
| 페이지네이션추가 | 완료(4/30) |
| 검색기능 추가 | 완료(5/1) |
| 페이징처리구현 (10개씩) | 완료(5/1) |
| 게시판다듬기, 벨리데이션 체크 | 완료(5/2) |
| 게시판 댓글 목록 구현 | 완료(5/2) |
| 게시판 댓글 작성, 수정, 삭제 | 완료(5/3) |
| 부트스트랩 적용 | 완료(5/3) |
| 회원가입 로그인 기능 구현 | 완료(5/3) |
| 회원가입 로그인 수정,삭제기능 추가 | 완료(5/4) |
| 블로그 추가 수정사항 파악 | 완료(5/4) |
| 게시판 다듬기, 위쪽 nav바 추가 | 완료(5/5) |
| 부트스트랩 적용 안된 부분 적용 | 완료(5/5) |
| 관리자페이지 개설(+관리자권한부여) | 완료(5/6) |
| 관리자 페이지-회원정보조회 | 완료(5/6) |
| 관리자페이지-회원삭제 | 완료(5/6~5/7) |
| 관리자 통계(게시판,댓글,회원수) | 진행중(5/8~) |
| 공공데이터 API 코로나 선별진료소찾기 | 완료(5/8~5/11) |
| 공공데이터API 마스크 찾기 | 진행중(5/11~) |
|  |  |
| 추가요청사항 | |
| 코로나 내 위치 기준으로 체크 | 완료(5/11)->추가수정(브라우저5/12) |
| 마스크 내 위치 기준으로 체크 | 완료(5/12) |
| 어떠한 브라우저,  ip로 들어왔는지 알려주기 | 브라우저-완성(5/12)/ |
| 로그인시간(로그인 이력 테이블) 만들기 |  |
| 반응형으로 바꾸기 |  |